قائمة التحقق للانتقال إلى السحابة — Web Pioneer · web-pioneer.com · +20 102 777 0444

قائمة التحقق للانتقال إلى السحابة (48 بندًا)

قائمة عملية من إعداد مهندسي أنظمة لنقل مواقعك وأنظمتك من استضافة مشتركة أو سيرفرات محلية أو VPS قديم إلى بنية سحابية حديثة — بأقل توقف ممكن وبخطة تراجع مكتوبة. ضع علامة على كل بند بعد إنجازه.

المرحلة 1: التقييم والجرد

☐ اجرد كل التطبيقات وارسم خريطة الاعتماديات. سجّل كل موقع وخدمة وقاعدة بيانات وما يتصل بماذا — الاعتمادية المنسية هي أول ما يتعطل بعد الانتقال.

☐ وثّق مواصفات السيرفرات الحالية وخط أساس الاستهلاك. راقب المعالج والذاكرة والتخزين والـ IO لأسبوعين على الأقل؛ الاستهلاك الفعلي هو أساس تحجيم البيئة الجديدة.

☐ احسب حجم البيانات ومعدل نموها. حجم قواعد البيانات والملفات ونموها الشهري يحدد مدة النقل وخطة المزامنة وسعة التخزين المطلوبة.

☐ اجرد التراخيص المرتبطة بالسيرفر الحالي. لوحات التحكم (cPanel/Plesk) والإضافات التجارية وبعض تراخيص قواعد البيانات مرتبطة بالعتاد وقد تحتاج نقلًا أو إعادة شراء.

☐ حدّد متطلبات الامتثال ومكان إقامة البيانات. بعض القطاعات تُلزم ببقاء البيانات داخل دولة معيّنة — وهذا يقيّد اختيار المزوّد والمنطقة.

☐ حدّد أصحاب القرار ونوافذ تجميد التغييرات. اتفق مسبقًا على من يعتمد التحويل النهائي، وجمّد تعديلات الكود والمحتوى حول موعد النقل.

☐ وثّق التكلفة الشهرية الحالية. استضافة + تراخيص + وقت إدارة؛ بدون خط أساس للتكلفة لن تعرف إن كانت السحابة وفّرت فعلًا.

☐ عرّف معايير النجاح بأرقام قابلة للقياس. زمن استجابة مستهدف، ومعدل أخطاء مقبول، وسقف تكلفة، وأهداف استعادة (RTO/RPO).

المرحلة 2: التخطيط والهندسة

☐ اختر استراتيجية الانتقال لكل تطبيق على حدة. إما Rehost (نقل كما هو)، أو Replatform (تعديلات محدودة كقاعدة بيانات مُدارة)، أو Refactor (إعادة بناء للسحابة).

☐ حدّد معايير اختيار المزوّد والمنطقة. قرب المنطقة من مستخدميك، والخدمات المطلوبة، وأسعار نقل البيانات الصادرة، ومتطلبات إقامة البيانات.

☐ ضع خطة التحجيم والتوسّع التلقائي. حجّم بناءً على خط الأساس المُقاس مع هامش معقول، وحدّد متى وكيف يتوسّع النظام تلقائيًا.

☐ صمّم الشبكة: VPC وجدار ناري وVPN. شبكات خاصة معزولة، وقواعد جدار ناري صريحة، ووصول إداري عبر VPN أو عناوين IP محددة فقط.

☐ خطّط لخفض TTL في سجلات DNS. اخفض قيمة TTL إلى 300 ثانية قبل التحويل بـ 24–48 ساعة حتى ينتشر تغيير DNS خلال دقائق.

☐ اكتب خطة نسخ احتياطي وخطة تراجع. حدّد نقطة القرار: متى نتراجع؟ من يقرر؟ وكيف نعود إلى البيئة القديمة خلال دقائق؟

☐ جهّز Runbook للانتقال بمسؤول لكل خطوة. كل خطوة بترتيبها ومدتها المتوقعة واسم منفّذها.

☐ خطّط لبيئة Staging مطابقة للهدف. نسخة كاملة من البيئة الجديدة للاختبار عليها قبل لمس بيئة الإنتاج.

☐ اعتمد الميزانية والجدول الزمني كتابيًا. بهامش احتياطي للوقت والتكلفة؛ الانتقالات نادرًا ما تسير حرفيًا حسب الخطة.

المرحلة 3: الأمان والامتثال

☐ طبّق نموذج وصول بأقل الصلاحيات. مفاتيح SSH بدلًا من كلمات المرور، وحساب مُسمّى لكل شخص، ولا root مشترك أبدًا.

☐ أدر الأسرار خارج الكود نهائيًا. كلمات المرور ومفاتيح API في متغيرات بيئة أو مخزن أسرار — لا داخل الكود ولا في المستودع.

☐ خطّط للتشفير أثناء التخزين وأثناء النقل. تشفير الأقراص، وشهادات SSL/TLS جاهزة لكل النطاقات قبل يوم التحويل.

☐ ضع خط أساس لجدار الحماية ومجموعات الأمان. المنع افتراضيًا، وافتح فقط المنافذ التي تحتاجها كل خدمة فعلًا.

☐ جهّز حماية DDoS وجدار تطبيقات (WAF). خدمة مثل Cloudflare أمام الموقع — فعّلها على البيئة الجديدة قبل تحويل DNS.

☐ فعّل سجلات التدقيق المركزية. من دخل، ومن نفّذ ماذا، ومتى — مع مدة احتفاظ محددة.

☐ حدّد سياسة التحديثات الأمنية. من يحدّث نظام التشغيل والحزم ومتى؟ فعّل التحديثات الأمنية التلقائية كحد أدنى.

☐ تحقق من حماية البيانات وإقامتها قبل النقل. تأكد أن المنطقة المختارة تحقق المتطلبات القانونية قبل نقل أول بايت.

المرحلة 4: تنفيذ الانتقال

☐ جهّز البيئة الهدف وحصّنها أولًا. ابنِ السيرفرات وطبّق خط الأساس الأمني كاملًا قبل وصول أي بيانات حقيقية.

☐ انقل قواعد البيانات مع تحقق فعلي. قارن Checksums وعدد الصفوف بين المصدر والهدف — «اكتمل بلا أخطاء» لا يعني تطابق البيانات.

☐ زامن الملفات بـ rsync مع تجربة جافة أولًا. ابدأ بـ dry-run لمراجعة ما سيُنقل، وانتبه للأذونات والملكية والروابط الرمزية.

☐ انسخ مهام Cron وعمّال الطوابير. ملفات crontab ومؤقتات systemd وعمليات Supervisor وqueue workers — أكثر البنود نسيانًا.

☐ اجرد سجلات البريد وDNS كاملة قبل التحويل. سجلات MX وSPF وDKIM وDMARC وكل النطاقات الفرعية وخدمات الإرسال عبر API.

☐ ركّب أدوات المراقبة قبل التحويل لا بعده. تريد المقاييس والتنبيهات تعمل لحظة التبديل، لا بعد أول عطل.

☐ نفّذ مزامنة أولية ثم مزامنة فرق (Delta). انقل الحجم الكبير قبل التحويل بأيام، واترك فرقًا صغيرًا يُنقل في دقائق ليلة التحويل.

☐ أبقِ البيئة القديمة كخط تراجع للقراءة فقط. لا توقفها ولا تمسحها حتى تكتمل كل اختبارات ما بعد التحويل.

المرحلة 5: الاختبار والتحويل النهائي

☐ اختبر وظيفيًا كاملًا عبر رابط Staging أو ملف hosts. وجّه جهازك إلى السيرفر الجديد واختبر كل صفحة ووظيفة قبل أن يراها أي زائر.

☐ قارن الأداء بخط الأساس القديم. أزمنة الاستجابة الجديدة يجب أن تساوي القديمة أو تتفوق عليها — عالج أي تراجع قبل التحويل.

☐ تحقق من شهادات SSL على كل النطاقات. كل نطاق ونطاق فرعي يقدّم شهادة صحيحة وسارية من السيرفر الجديد.

☐ اختبر النماذج والدفع والتكاملات حتى النهاية. عمليات شراء تجريبية حقيقية وWebhooks واستدعاءات الأنظمة الخارجية.

☐ حوّل DNS في نافذة انخفاض الزيارات. بعد خفض TTL مسبقًا، وبوجود شخص مسؤول يراقب أثناء انتشار التغيير.

☐ راقب معدلات الأخطاء أول 24–48 ساعة. السجلات والطوابير ومخرجات Cron — أغلب المشاكل الحقيقية تظهر في أول يومين.

☐ تحقق أن النسخ الاحتياطية تُستعاد فعلًا. نفّذ استعادة حقيقية؛ نسخة لم تُختبر استعادتها لا تُحسب نسخة احتياطية.

☐ أبلغ أصحاب المصلحة قبل التحويل وبعده. رسالة قبل نافذة التحويل وأخرى بعد نجاحه، وفريق دعم جاهز للرد.

المرحلة 6: التحسين بعد الانتقال

☐ لا توقف السيرفرات القديمة قبل 2–4 أسابيع. بعد دورة فوترة كاملة وتحقق شامل — واحتفظ بلقطة نهائية قبل الإلغاء.

☐ أعد تحجيم الموارد من الاستخدام الفعلي. بعد أسبوعين من المقاييس الحقيقية صغّر أو كبّر الخوادم — التحجيم الأولي دائمًا تقديري.

☐ فعّل تنبيهات التكلفة والميزانيات. لدى المزوّد مباشرة وبحدود واضحة، حتى لا تكون الفاتورة الشهرية أول إنذار.

☐ فعّل CDN وطبقات التخزين المؤقت. CDN للأصول الثابتة وكاش مناسب للتطبيق — غالبًا أكبر مكسب أداء بعد الانتقال.

☐ وثّق البنية الجديدة الآن لا لاحقًا. مخطط البنية وقائمة الوصول وRunbooks التشغيل بينما ذاكرة الفريق طازجة.

☐ نفّذ تمرين استعادة من كارثة. محاكاة فشل كامل وقياس زمن الاستعادة الفعلي مقابل أهداف RTO/RPO.

☐ جدوِل مراجعات أمنية دورية. مراجعة ربع سنوية للتحديثات والصلاحيات والمنافذ المفتوحة والسجلات.

النسخة التفاعلية من هذه القائمة: https://web-pioneer.com/checklists/cloud-migration-checklist

Web Pioneer — القاهرة، منذ 2014 · للتواصل: واتساب +20 102 777 0444 · web-pioneer.com