خطة اختبار قبول المستخدم (UAT)
قالب جاهز للتعبئة — 9 أقسام
web-pioneer.com — قالب مجاني. يمكنك تعديل هذا المستند ومشاركته بحرية.
1. بيانات المستند
اسم المشروع: __________________________________________________
النسخة الخاضعة للاختبار: __________________________________________________
فترة الاختبار: __________________________________________________
إصدار مستند المتطلبات المرجعي: __________________________________________________
2. النطاق والأهداف
ضمن النطاق: __________________________________________________
خارج النطاق: __________________________________________________
الهدف: __________________________________________________
3. الأدوار والمسؤوليات
	الدور
	الاسم
	المسؤولية

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. شروط البدء
اكتمال جودة المنفذ الداخلية بلا عيوب حرجة معلومة.
بيئة staging بحسابات لكل دور.
بيانات اختبار محملة.
كل مميزات النطاق موجودة في النسخة.
5. بيئة الاختبار والحسابات
لا تختبر أبدًا ببيانات عملاء حقيقية أو بطاقات فعلية.
	العنصر
	القيمة

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


6. حالات الاختبار
صف لكل سلوك متفق عليه. كل ميزة «أساسي» تحتاج حالة على الأقل، مع المسارات غير السعيدة. كرر الجدول لكل موديول.
	الرقم
	السيناريو
	الخطوات
	النتيجة المتوقعة
	النتيجة الفعلية
	الحالة

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. سجل العيوب
الخطورة: حرج = يعطل المسارات الأساسية. كبير = معطل مع بديل. صغير = خطأ والنظام مستخدم. شكلي = بصري.
	الرقم
	الحالة المرتبطة
	الوصف
	الخطورة
	الحالة

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. معايير الخروج
تنفيذ 100% من الحالات.
صفر عيوب حرجة أو كبيرة مفتوحة.
الصغيرة والشكلية في قائمة استكمالات بتواريخ متفق عليها.
نجاح فحص الانحدار على مسارات الإصلاحات.
9. الاستلام
«نؤكد تنفيذ اختبار القبول لمشروع [الاسم] وفق هذا المستند وتحقق معايير الخروج وقبول النظام للإطلاق، مع الالتزام بقائمة الاستكمالات المرفقة.»
	الاسم
	الصفة
	التوقيع
	التاريخ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






